特殊建设工程消防验收流程图及申报要件一次性告知单

整  改  复  审

建设单位存在问题组织整改，整改完成后申请复验。

送        达

线上将《特殊建设工程消防验收意见书》送达申请人，告知申请人不合格的理由、具体问题、依据、并告知申请人复议和提起行政诉讼的途径和期限。

1、申请材料不齐全、不符相关法定要求，线上一次性告知申请人需补正全部内容，退回，重新申报；并出具不受理凭证。

2、依法不需要申请消防验收，退回；并出具不受理凭证。

不

予

受

理

评        定

现场核验，形成现场评定意见或报告（时限：7个工作日）

受        理

对提交材料填报信息的完整性和合法性进行审查，作出是否受理决定（时限：限1个工作日）

申        请

特殊建设工程在建设工程竣工后，进行消防验收申报，建设单位登录http://zfcxjst.hlj.gov.cn/，浏览办事指南→消防验收，下载使用说明，观看流程视频，填报、线上申报材料。

（法定办结时限：15个工作日；承诺办结时限：12个工作日）

公开监督举报电话：0453-6557018

业务咨询电话：0453-6557567

审        核

技术复核，作出合格或不合格的审核结果（时限：限2个工作日）

送        达

线上将《特殊建设工程消防验收意见书》送达申请人，将许可结果在黑龙江省建设工程消防设计审查验收及备案服务系统网站予以分开。

审        批

领导审批，作审批决定（时限：限2个工作日）

不合格

合格

决        定

出具《特殊建设工程消防设计审查意见书》

申报材料一次性告知单:1、消防验收申请表。2、工程竣工验收报告。3、涉及消防的建设工程竣工图纸。

其他建设工程消防验收备案（抽查）流程图及申报要件一次性告知单

申        请

基他建设工程在竣工验收合格之日起五个工作日内后，向属地住建部门申请消防验收备案（备案承诺），建设单位登录（http://zfcxjst.hlj.gov.cn/）浏览办事指南→消防验收，下载使用说明，观看流程视频，填报、线上申报材料。

（法定办结时限：15个工作日；承诺办结时限：3个工作日）

1、申请材料不齐全、不符相关法定要求，线上一次性告知申请人需补正全部内容，退回，重新申报；并出具不受理凭证。

2、依法不需要申请消防验收，退回；并出具不受理凭证。

不

予

受

理

受        理

审查申请材料完整性和合法性，确定是否受理（时限：限2个工作日）

确        认

复核申请材料后，按法定比率随机抽查，出具受理凭证（时限：限2个工作日）

要列为抽查对象的，受理凭证通过系统网站向社会公告。

核        查

列为抽查对象的，主管部门应在5个工作日内按照建设工程消防验收评定标准完成工程检查，形成现场评定意见或报告。

复      查

建设单位相关问题整改完成后，向主管部门申请复验。

审        核

技术审核，作出合格或不合格的审核结果（时限：限2个工作日）

公开监督举报电话：0453-6557018

业务咨询电话：0453-6557567

督  促  整  改

检查结果不合格的，应当停止使用，对存在问题进行整改。

审        批

领导审批，作出合格或不合格的审批决定（时限：限2个工作日）

决        定

检查结果合格的，线上将《建设工程消防验收备案抽查/复查结果通知书》送达建设单位，检查结果通过黑龙江省住建网消防审验平台网站向社会公告。

申报材料一次性告知单：1、消防验收备案表。2、工程竣工验收报告。3、涉及消防的建设工程竣工图纸。4、承诺书。